## Slide 1
Đề tài :
XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỂM CỦA HỌC SINH
TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B – HÀ NỘI
GVHD : Ths.Trần Tiến Dũng
Nhóm thực hiện : 10N.N20
Dương Việt Cường
Đỗ Thị Kim Ánh
Nguyễn Thị Hoài Dương(M)
Đỗ Thanh Sơn
Nguyễn Mạnh Thắng

## Slide 2: NỘI DUNG TRÌNH BÀY
Xác định dự án
  Tổng quan về dự án
  Các điểm mốc quan trọng của dự án
  Dự toán tổng mức đầu tư cho dự án
  Quyết định công bố dự án
Lập kế hoạch thực hiện dự án
  Bảng cấu trúc công việc WBS
  Lịch biểu tiến độ công việc
  Phân bố lực lượng tài nguyên
  Quản lý rủi ro
  Ước lượng chi phí

## Slide 3
Tổng quan về dự án
Khách hàng: Trường THPT Mỹ Đức B Hà Nội.
Địa điểm khách hàng: Xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.
Đơn vị thực hiện: 10N.N20.
Tên dự án: Xây dựng phần mềm quản lý điểm của học sinh trường THPT Mỹ Đức B – Hà Nội.
Cấp dự án: Cấp huyện.
Ngày bắt đầu dự án: 9/09/2013 Ngày kết thúc dự án: 4/11/2013
Xác định dự án

## Slide 4
Xác định dự án
Tổng quan về dự án
Tình trạng công tác quản lý điểm hiện tại của trường:
  Phần lớn xử lý trên giấy tờ
  Tính toán bằng tay
  Giáo viên lưu điểm của học sinh vào sổ và tổng kết vào cuối kì/năm/khóa học
Những khó khăn gặp phải:
  Dễ sai sót dữ liệu điểm
  Cồng kềnh trong việc lưu trữ, bảo quản dữ liệu
  Khó khăn trong quá trình tìm kiếm, sửa chữa, tính toán
  Cần sử dụng nhiều nhân lực và thời gian

## Slide 5
Xác định dự án
Tổng quan về dự án
Mục đích:
  Xây dựng hoàn thiện phần mềm Quản lý điểm của học sinh trường THPT Mỹ Đức B – Hà Nội trong vòng 8 tuần, khắc phục triệt để những khó khăn hiện tại.

## Slide 6
Xác định dự án
Tổng quan về dự án
Mục tiêu:
  Xây dựng phần mềm hoạt động ổn định, có độ bảo mật cao, hỗ trợ cho việc quản lý điểm của học sinh nhanh chóng, hiệu quả.
  Tổ chức thống nhất một hệ thống cơ sở dữ liệu, hỗ trợ tốt và chính xác việc báo cáo thống kê, có thể xuất ra nhiều định dạng phục vụ cho nhu cầu sử dụng và lưu trữ dữ liệu.
  Tin học hóa công tác quản lý điểm giúp theo dõi và lưu trữ các thông tin của học sinh, cho phép tìm kiếm và cập nhật và tính toán, thống kê, xếp loại điểm,… cho học sinh.
  Quản lý mã nguồn và cơ sở dữ liệu theo một biểu mẫu nhất định để phục vụ tốt cho việc bảo trì, nâng cấp sau này.
  Thời gian thực hiện 8 tuần.

## Slide 7
Xác định dự án
Các điểm mốc quan trọng của dự án
Hết tuần 2: Đưa ra bản kế hoạch dự án.
Hết tuần 4: Đưa ra các tài liệu quy trình nghiệp vụ, kết quả phân tích thiết kế dữ liệu logic vật lý và cơ sở dữ liệu chuẩn của dự án.
Hết tuần 6: Đưa ra các modul chức năng hệ thống và kiểm thử.
Hết tuần 7: Đưa ra chương trình hoàn thiện và kiểm thử tổng thể lần cuối. Đưa ra các tài liệu hướng dẫn sử dụng cho người dùng cuối.
Hết tuần 8: Đưa ra báo cáo tổng kết quá trình bàn giao, triển khai cài đặt, đào tạo quản trị và đóng dự án.

## Slide 8
Xác định dự án
Dự toán tổng mức đầu tư cho dự án

## Slide 9
Xác định dự án
Quyết định công bố dự án

## Slide 10
lập kế hoạch thực hiện dự án
Bảng cấu trúc công việc WBS

## Slide 11
lập kế hoạch thực hiện dự án
Lịch biểu tiến độ

## Slide 12
lập kế hoạch thực hiện dự án
Phân bố lực lượng tài nguyên
Tài nguyên:
  Server
  Máy tính
  Điện thoại
  Các phần mềm hỗ trợ
  Mạng internet
  Các tài liệu thiết kế
  Các tài liệu kiểm thử
  …

## Slide 13
lập kế hoạch thực hiện dự án
Phân bố lực lượng tài nguyên
Tài nguyên:
  Phần mềm thiết kế: Dreamweaver CS5, Photoshop CS5
  Phần mềm lập trình: Visual Studio 2010
  Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu: từ SQL Server 2005 trở lên
  Phần mềm báo cáo: Crystal Report 10

## Slide 14
lập kế hoạch thực hiện dự án
Phân bố lực lượng tài nguyên
Nhân sự:
  5 thành viên đội dự án
Các vị trí trong dự án:
  Trưởng nhóm
  Phân tích hệ thống
  Thiết kế cơ sở dữ liệu
  Thiết kế giao diện
  Lập trình
  Kiểm thử

## Slide 15
lập kế hoạch thực hiện dự án
Phân bố lực lượng tài nguyên
Bảng ma trận trách nhiệm

## Slide 16
lập kế hoạch thực hiện dự án
Quản lý rủi ro

## Slide 17
lập kế hoạch thực hiện dự án
Ước lượng chi phí
Dự tính chi phí thiết bị vật tư cho dự án

## Slide 18
lập kế hoạch thực hiện dự án
Ước lượng chi phí
Dự tính chi phí nhân công

## Slide 19
Cám ơn thầy và các bạn đã lắng nghe